Groupe com’
Skype - 1er avril 2020

Présents: Guy, Morgane, Marc, Vianney

Points à aborder:
1. Site web : béta tests ?
2. Doc stratégie ?
3. Contenu webinaire AG

Echanges:

Béta tests du site
Mise en ligne du nouveau site le 8 ou 9 avril
Pour lancement officiel le 13
Engagement d’un contrat de maintenance avec Glanum, pour faire le système de vote en ligne qui n’était pas prévu.
= on leur crée un compte à chacun avec envoi d’un email, qui leur donne accès à 1 ou des pages réservées sur lesquelles ils peuvent voter chaque résolution.

Béta test ?
Le but est de savoir si le site est suffisamment clair, de repérer les éventuels bugs et d’effectuer les modifs faciles à faire faire avant le lancement (pas de remise en cause des couleurs, de l’arborescence, de la structure, même si on peut prendre les remarques).

VLP + MB : Préparation d’un questionnaire pour les béta-testeurs
un doc partagé pour les remarques et bugs à corriger
1ers béta-testeurs = les stagiaires et VSC + Guy (proposition demain jeudi 2 en Ekip)
à partir de ce vendredi 3, si les pages fixes sont bien mis en place par Glanum
et ce groupe pourrait nous aider à finir de remplir le site et à le toiletter la semaine prochaine

puis (8-9-10/4) test par l’Ekip et les administrateurs qui le souhaitent (questionnaire + docs bugs)

puis à nos adhérents (du 13 au 19)
questionnaire aussi pour eux

Doc stratégie en plaquette ?
Oui on maintient l’idée = un pdf pour le 13, on le fera imprimer après
On garde le texte de la politique + les chapeaux des objectifs avec suggestion d’infographie (cf. plaquette Grab) et si place : qq ex; genre Durette ou actions

Contenu webinaire
jeudi 16/04 à 16h (1h30)
objectif  mettre un peu d’interacitvité dans notre AG virtuelle (et donner une image pro du Grab)
idées:
- concentré d’AG statutaire (qq diapos par sujet)
- 3 vidéos + discussion (
- répondre aux commentaires sur le site et/ou sur le chat (organisé)
- présentation des nouveaux admin
- apéro virtuel ?
- jeux sérieux en ligne ?
- questions ?

Testeurs des 2 solutions: Guy et Morgane : nécessité de s’inscrire avant ou pas ? droit d’accès
Puis choix de la solution, puis test en groupe com’, en Ekip puis Copil Durette (13)